## Slide 1
「지능화 파일럿 프로젝트」프로젝트 설계
2021. 09. 23
인공지능을 활용한 불량 자재 분류
2020254016
박 민 우

## Slide 2
세부일정
이번주 진행 사항
진행사항 1) 사전 기술 조사
- 프로젝트와 관련된 사전 기술 조사
- 보고서에 인용할 논문 및 자료 조사 - 프로젝트와 관련된 특허 조사
진행사항 2) 시스템 설계 및 구성
- 딥러닝의 지도학습 및 분류 관련 조사

## Slide 3
세부일정
다음주 진행 예정 사항
예정 사항 1) 시스템 설계 및 구성
- 분류를 이용한 프로그램 실습
- 지도교수님과 미팅하여 시스템 설계 자문

## Slide 4
세부일정
문제점 및 애로 사항
문제점 및 애로 사항 1) 자료 조사의 어려움
- 현장에서 사용중인 레이저 모듈에 관한 자료가 없음
- 사전 기술에 대한 자료가 부족하
문제점 및 애로 사항 2) 프로그램 설계
- 프로그램 설계에 대한 지식 부족
- 담당교수님에게 자문을 구할 예정

## Slide 5
세부일정
주요 일정
세부 추진일정 | 주차 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비고
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
프로젝트 계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사전 기술 조사 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 설계 및 구성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
테스트 및 오류 수정 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 보고서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
프로젝트 결과 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
감사합니다